Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 марта 2016 года № 68

поселок городского типа Шерловая Гора

**Об утверждении Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год в городском поселении «Шерловогорское»**

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, законом Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское» от 09 сентября 2014 года № 172, администрация городского поселения «Шерловогорское» **постановляет**:

1.Утвердить прилагаемый Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Забайкальского края на 2016год, в городском поселении «Шерловогорское» согласно приложениям таб. №№ 1, 2, 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального опубликования (обнародования).

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского поселения «Шерловогорское» по муниципальному хозяйству и вопросам жизнеобеспечения И.Ф. Белокопытова.

Руководитель администрации

городского поселения «Шерловогорское»  Ю.Г. Сайфулин

Приложение №1

к Муниципальному краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края,

на 2016 год в городском поселении «Шерловогорское», утвержденному постановлением администрации

городского поселения «Шерловогорское» от 23 марта 2016г. № 68

**Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год по городскому поселению "Шерловогорское"**

**Перечень многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов городского поселения «Шерловогорское» на 2016год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего | в том числе: | | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": | |  | X | X | X | X | X | 1791,6 | 547,5 | 1419,3 | 78 | 3 225 513,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 513,34 | 0,00 | 2 084,34 | X | X |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | общий счет регионального оператора | 1958 |  | Деревянные | 2 | 1 | 391,40 | 367,30 | 367,30 | 16 | 836 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836 590,00 | 0,00 | 2 277,67 | 3 683,00 | 12.2016 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | общий счет регионального оператора | 1963 |  | Деревянные | 2 | 2 | 426,6 | 382,7 | 393,5 | 17 | 530 690,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 690,09 | 0,00 | 1 386,7 | 814,7 | 12.2016 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | общий счет регионального оператора | 1986 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 973,6 | 797,50 | 658,5 | 45 | 1 858 233,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 233,25 | 0,00 | 2 330,07 | 3 021,00 | 12.2016 |

Приложение №2

к Муниципальному краткосрочному плану реализации Региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края,

на 2016 год в городском поселении «Шерловогорское», утвержденному постановлением администрации

городского поселения «Шерловогорское» от 23 марта 2016г. № 68

**Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края на 2016 год в городском поселении «Шерловогорское»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | | | | | Стоимость капитального ремонта | | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего : |
| кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **2016 год** | **1 791,60** | **78** | **0** | **0** | **0** | **3** | **3** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 225 513,34** | **3 225 513,34** |
| 1 | Городское поселение "Шерловогорское" | 1 791,60 | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3 225 513,34** | **3 225 513,34** |

Приложение № 3

к Муниципальному краткосрочному плану реализации Региональной

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории Забайкальского края, на 2016 год

в городском поселении "Шерловогорское", утвержденному постановлением

администрации городского поселения "Шерловогорское" 23 марта 2016 г. № 68

**Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Забайкальского края на 2016 год в городском поселении «Шерловогорское» по видам работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | | | | | | | | | | | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | | ремонт фасада | | ремонт фундамента МКД | | услуги и (или) работы по утеплению фасада | услуги и (или) работы по переустрой-ству невентилиру-емой крыши на вентилируе-мую крышу, устройству выходов на кровлю | разработка проектной документации в случае, если законодатель-ством Российской Федерации требуется ее разработка | проведение государственной экспертизы проекта, историко-культурной экспертизы в отношении многоквартирных домов, признанных официально памятниками архитектуры | осуществление строительного контроля |
| руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| в том числе по городскому поселению "Шерловогорское": | | | 3 225 513,34 | 2 388 923,34 | 0 | 0,00 | 311,00 | 836 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | | 530 690,09 | 530 690,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | | 836 590,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 311,00 | 836 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | | 1 858 233,25 | 1 858 233,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |