****

**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**муниципального района «Борзинский район»**

**Забайкальского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **01 июля 2022 г. № 148**

**поселок городского типа Шерловая Гора**

**О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»,** **утвержденную постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 24.06.2014 г. № 182**

В соответствии со статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское» от 6 марта 2018 г. № 93, администрация городского поселения «Шерловогорское» **постановляет:**

1. Внести в Приложение № 1 к Муниципальной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 24.06.2014 г. № 182 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения «Шерловогорское» от 30.01.2015 г. № 45, от 30.08.2017 г. № 330, от 19.11.2019 г. № 494, от 17.11. 2020 г. № 804), изменения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Вестник городского поселения «Шерловогорское» и обнародования на специально оборудованном стенде в фойе 2 этажа административного здания администрации городского поселения «Шерловогорское» по адресу: Забайкальский край, Борзинский район, пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 12.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (*www.шерловогорское.рф*).

И.о. руководителя

городского поселения «Шерловогорское О.В. Шмигирилова

Исп.: Паршонова О.Б.

 8 (30 233) 3-42-86

Приложение № 1

 к Муниципальной программе капитального ремонта

 общего имущества в многоквартирных домах,

 расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»,

 утвержденной постановлением администрации городского поселения

от 24.06.2014 г. № 182 (в редакции постановления администрации

городского поселения «Шерловогорское» от 01 июля 2022 года № 148)

**Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Забайкальского края, в отношении которых, на период Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное** **образование** | **Адрес многоквартирного дома** | **Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества** | **Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме** |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора,мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт крыши | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт фасада | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора,ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора,ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
|  | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |