Администрация городского поселения «Шерловогорское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2019 г.                                                                                   № 494

пгт. Шерловая Гора

О внесении изменений в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 24.06.2014 г. № 182

В соответствии со статьей 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», в целях проведения актуализации Муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», ст. 34 Устава городского поселения «Шерловогорское» от 6 марта 2018 г. № 93, администрация городского поселения «Шерловогорское» постановляет:

1. Внести в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское» от 24.06.2014 г. № 182 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского поселения «Шерловогорское» от 30.01.2015 г. № 45, от 30.08.2017 г. № 330) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в периодическом печатном издании газете «Вестник городского поселения «Шерловогорское», подлежит обнародованию на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.шерловогорское.рф)

Глава городского поселения «Шерловогорское»                               А.В. Панин

Исп.: Стрельцова Л.Б.

 8 (30 233) 3-42-86

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 19 ноября 2019 г. № 494

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Шерловогорское»

от 24.06.2014 г. № 182

- Раздел 6 изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. Порядок формирования и утверждения краткосрочных планов реализации Программы и внесения изменений в них

1. Порядок формирования и утверждения краткосрочных планов реализации Программы (далее – Порядок) устанавливает процедуру формирования, разработки и утверждения Правительством Забайкальского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края (далее органы местного самоуправления), в том числе администрацией городского поселения «Шерловогорское» краткосрочных планов реализации Программы (далее – краткосрочные планы), а также внесения изменений в краткосрочные планы.

2. Формирование и утверждение краткосрочных планов направлено на конкретизацию сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, определение видов и объемов государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

3. Краткосрочные планы утверждаются сроком на три года с распределением по годам в пределах указанного срока. При внесении изменений в краткосрочный план реализации Программы по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласование с собственниками помещений в многоквартирном доме не требуется.

4. Краткосрочные планы утверждаются с учетом средств государственной поддержки, средств муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (в случае, если указанные средства предусмотрены в краевом бюджете, в местных бюджетах), средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Порядок и условия предоставления мер государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами органов государственной власти Забайкальского края, муниципальными правовыми актами соответственно.

5. Формирование и утверждение краткосрочных планов включают в себя следующие этапы:

формирование проекта муниципального краткосрочного плана и его утверждение администрацией городского поселения «Шерловогорское»;

формирование проекта регионального краткосрочного плана и его утверждение Правительством Забайкальского края.

6. Администрация городского поселения «Шерловогорское» разрабатывает и утверждает краткосрочный план на очередной трехлетний период до 1 апреля года, предшествующего началу трехлетнего периода, и в течение 5 рабочих дней со дня утверждения направляет утвержденный краткосрочный план в Министерство территориального развития Забайкальского края (далее – Министерство).

Министерство с учетом муниципальных краткосрочных планов, утвержденных органами местного самоуправления, разрабатывает региональный краткосрочный план и направляет его на утверждение в Правительство Забайкальского края.

Региональный краткосрочный план реализации Программы составляется дифференцированно по муниципальным образованиям Забайкальского края.

7. Утвержденный Правительством Забайкальского края региональный краткосрочный план подлежит размещению на официальном сайте Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – региональный оператор) в сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня его официального утверждения, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее 15 дней со дня его официального опубликования.

8. Краткосрочные планы должны содержать следующую информацию:

1) перечень многоквартирных домов, проведение капитального ремонта общего имущества в которых запланировано на очередной год реализации Программы;

2) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, включенном в краткосрочный план, планируемая стоимость таких услуг и (или) работ;

3) объем и источник финансирования услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляемых в рамках краткосрочного плана.

9. Форма муниципального краткосрочного плана приведена в таблицах 1, 2, 3 приложения № 2 к настоящей Программе.

10. Краткосрочный план должен включать в себя многоквартирные дома и услуги и (или) работы по капитальному ремонту в таких многоквартирных домах, которые включены в соответствующий период реализации Программы.

11. Если в краткосрочном плане предусмотрено несколько видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в одном многоквартирном доме, то допускается изменение размера предельной стоимости отдельных услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, но таким образом, чтобы стоимость услуг и (или) работ по данному многоквартирному дому, включенная в краткосрочный план, не превышала общую предельную стоимость услуг и (или) работ.

12. Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на специальных счетах, подлежат включению в муниципальный и региональный краткосрочные планы на последний год трехлетнего периода.

Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, формирующими фонд капитального ремонта на специальных счетах, или оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в срок до 10 февраля года, предшествующего началу трехлетнего периода, представляют в орган местного самоуправления следующие сведения в печатном и электронном виде, необходимые для формирования или корректировки краткосрочных планов:

протоколы общих собраний собственников помещений соответствующих многоквартирных домов, содержащих решение таких собраний об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в рамках формируемого краткосрочного плана;

выписки со специальных счетов, подтверждающие достаточность объема средств фондов капитального ремонта многоквартирных домов для проведения соответствующих видов работ в рамках формируемого краткосрочного плана.

Администрация городского поселения «Шерловогорское» на основе представленных документов включает многоквартирные дома в краткосрочный план в вышеуказанном порядке.

Информация, предусмотренная пунктом 8 Порядка, по данным многоквартирным домам отражается администрацией городского поселения «Шерловогорское» в муниципальном краткосрочном плане на основании протоколов общих собраний собственников помещений соответствующих многоквартирных домов, содержащих решения таких собраний об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

В случае отсутствия таких решений, а также при формировании краткосрочных планов на период 2017-2019 годов информация, предусмотренная пунктом 8 Порядка, отражается в краткосрочном плане в соответствии с Программой, предельной стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, и информацией, представленной в соответствии с частями 21 и 51 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края».

13. Формирование краткосрочного плана в отношении многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, осуществляется в следующем порядке:

1) Региональным оператором определяется лимит финансовых средств на очередной год (под очередным годом понимается год проведения капитального ремонта в пределах трехлетнего периода, на который определяется лимит средств) по счету регионального оператора по муниципальному району или городскому округу (далее – муниципальное образование) по формуле:

где:

Ло.г. - лимит финансовых средств на очередной год по счету регионального оператора по муниципальному образованию, руб.;

Во.г. - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества на очередной год в соответствующем многоквартирном доме, руб./кв. м;

Sмкдi - общая площадь i-го многоквартирного дома, кв. м;

Мо.г. - количество месяцев очередного года, в течение которых собственникам будет начисляться взнос на капитальный ремонт, мес.;

Кс - коэффициент сбора (устанавливается в размере, равном уровню сбора взносов на капитальный ремонт и пени за несвоевременную оплату за предыдущий год в целом по муниципальному образованию по счету регионального оператора), %;

Кф1 - коэффициент, предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» (Кф1 = 0,9);

Бо.г. - средства государственной или муниципальной поддержки, предоставляемые в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации по муниципальному образованию в очередном году, руб.;

n - количество многоквартирных домов на территории соответствующего муниципального образования, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора в очередном году, ед.;

Нс - неиспользованные средства прошлых лет, руб.

2) Размер неиспользованных средств прошлых лет определяется региональным оператором по следующей формуле:

где:

Нс - неиспользованные средства прошлых лет, руб.;

Фп.г. - объем средств на счете регионального оператора, оплаченный собственниками помещений многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования, по состоянию на 1 января текущего года (под текущем годом понимается год, в котором формируется краткосрочный план), руб.;

Лп.г. - стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, предусмотренная краткосрочными планами предыдущих лет, которые выполнены, но оплата которых не произведена, руб.;

Вт.г. - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества на текущий год в соответствующем многоквартирном доме, руб./кв. м;

Sмкдi - общая площадь i-го многоквартирного дома, кв. м;

Мт.г. - количество месяцев текущего года, в течение которых собственникам будет начисляться взнос на капитальный ремонт, мес.;

Кс - коэффициент сбора (устанавливается в размере, равном уровню сбора взносов на капитальный ремонт и пени за несвоевременную оплату за предыдущий год в целом по муниципальному образованию по счету регионального оператора), %;

Кф1 - коэффициент, предусмотренный пунктом 1 части 9 статьи 2 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» (Кф1 = 0,9);

Бт.г. - средства государственной или муниципальной поддержки, предоставляемые в соответствии со статьей 191 Жилищного кодекса Российской Федерации по муниципальному образованию в текущем году, руб.;

n - количество многоквартирных домов на территории соответствующего муниципального образования, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора в текущем году, ед.;

Лт.г. - стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, предусмотренная краткосрочным планом на текущий год по соответствующему муниципальному образованию, руб.;

Сс - объем средств, подлежащий перечислению на специальные счета в текущем году, в связи с изменением способа формирования фонда капитального ремонта со счета регионального оператора на специальный счет, руб.

3) Многоквартирные дома, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, ранжируются региональным оператором по уровню сбора взносов на капитальный ремонт и пени за несвоевременную оплату за год, предшествующий году разработки краткосрочного плана.

4) Для подготовки краткосрочных планов Министерство до 10 февраля года, предшествующего началу трехлетнего периода, направляет в администрацию городского поселения «Шерловогорское» на официальный электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронные образцы следующей информации, представленной региональным оператором в Министерство до 1 февраля:

лимит финансовых средств на каждый год по счету регионального оператора по муниципальному району или городскому округу;

ранжированный в соответствии с подпунктом 3 пункта 13 Порядка перечень многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора.

5) Многоквартирные дома, имеющие наибольший уровень сбора, последовательно включаются администрацией городского поселения «Шерловогорское» в муниципальный краткосрочный план на очередной год трехлетнего периода до полного исчерпания лимита финансовых средств данного года по муниципальному образованию. Остаток неиспользованного лимита финансовых средств данного года по муниципальному образованию переносится на следующий год, но в пределах трехлетнего периода.

6) Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется администрацией городского поселения «Шерловогорское» исходя из предельной стоимости, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса РФ, на очередной год.

7) До 1 апреля второго года трехлетнего периода лимит финансовых средств по городскому поселению «Шерловогорское» на третий год трехлетнего периода подлежит перерасчету региональным оператором по формуле (1), приведенной в подпункте 1 пункта 13 Порядка, с учетом показателя «Неиспользованные средства прошлых лет».

14. Краткосрочные планы должны быть реализованы в тот трехлетний период, на который они сформированы и утверждены, при этом ремонт многоквартирного дома может быть выполнен в любой год из трехлетнего периода без внесения изменений в краткосрочные планы.

15. Изменения в утвержденный Правительством Забайкальского края региональный краткосрочный план вносятся на основании изменений, внесенных в муниципальные краткосрочные планы, утвержденные органами местного самоуправления.

16. Основания внесения администрацией городского поселения «Шерловогорское» изменений в муниципальный краткосрочный план:

исключение многоквартирных домов из Программы;

исключение или включение многоквартирных домов в краткосрочный план в случаях, предусмотренных пунктами 17, 18 Порядка;

изменение сроков оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план;

изменение видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план, и объемов их финансирования.

17. Многоквартирный дом подлежит исключению из муниципального краткосрочного плана, утвержденного администрацией городского поселения «Шерловогорское», в случаях:

1) принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения об отказе от проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома в соответствии с частью 1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации или переносе срока выполнения работ;

2) вступления в силу решения суда о признании недействительным решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта многоквартирного дома.

18. Многоквартирный дом подлежит включению в муниципальный краткосрочный план, утвержденный администрацией городского поселения «Шерловогорское», в случае установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в таком многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 17 июня 2014 года № 337 «Об утверждении Порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме».

19. Внесение изменений в муниципальный краткосрочный план, утвержденный администрацией городского поселения «Шерловогорское», а также в региональный краткосрочный план, утвержденный Правительством Забайкальского края, производится в порядке, предусмотренном пунктами 6-14 Порядка, с учетом особенностей, установленных пунктом 20 Порядка.

20. Внесение изменений в муниципальный краткосрочный план осуществляется администрацией городского поселения «Шерловогорское» на основании обращений следующих лиц:

а) собственники помещений в многоквартирном доме;

б) лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом или оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

в) региональный оператор.

Администрация городского поселения «Шерловогорское» разрабатывает и утверждает соответствующие изменения в муниципальный краткосрочный план в течение 20 рабочих дней с момента поступления в администрацию городского поселения «Шерловогорское» документов, подтверждающих основания для внесения изменений, предусмотренные пунктом 16 Порядка, и в течение 5 рабочих дней со дня утверждения направляют изменения в муниципальный краткосрочный план в Министерство.

Министерство на основании муниципальных краткосрочных планов, поступивших от органов местного самоуправления, разрабатывает проект изменений в региональный краткосрочный план, утверждаемый Правительством Забайкальского края, и в течение 20 рабочих дней со дня получения изменений в муниципальные краткосрочные планы от органов местного самоуправления направляет проект изменений в региональный краткосрочный план на утверждение в Правительство Забайкальского края.

Утвержденные Правительством Забайкальского края изменения в региональный краткосрочный план подлежат размещению на официальном сайте регионального оператора в сети Интернет в течение 10 рабочих дней со дня их официального утверждения, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не позднее 15 дней со дня их официального опубликования.»;

- В приложении № 1:

- строку 1 исключить;

- строку 2 исключить;

- строку 3 исключить;

- строку 4 исключить;

- строку 5 исключить;

- строку 6 исключить;

- строку 7 исключить;

- строку 8 исключить;

- строку 9 исключить;

- в строке 20 цифры «2035-2037» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 21 цифры «2020-2022» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 40 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2023-2025»;

- дополнить строкой 621 следующего содержания:

| 62 1 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- в строке 82 цифры «2032-2034» заменить цифрами «2017-2019»;

- дополнить строкой 881 следующего содержания:

| 88 1 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- дополнить строкой 1051 следующего содержания:

| 105 1 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- в строке 209 цифры «2020-2022» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 224 цифры «2020-2022» заменить цифрами «2041-2043»;

- в строке 236 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2029-2031»;

- в строке 328 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2029-2031»;

- в строке 377 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2029-2031»;

- в строке 447 цифры «2020-2022» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 448 цифры «2020-2022» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 586 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2029-2031»;

- строку 611 исключить;

- строку 612 исключить;

- строку 613 исключить;

- строку 614 исключить;

- строку 615 исключить;

- строку 616 исключить;

- строку 617 исключить;

- строку 618 исключить;

- в строке 637 цифры «2029-2031» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 638 цифры «2023-2025» заменить цифрами «2017-2019»;

- в строке 771 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2029-2031»;

- в строке 796 цифры «2017-2019» заменить цифрами «2029-2031»;

- строку 806 исключить;

- строку 807 исключить;

- строку 808 исключить;

- строку 809 исключить;

- строку 810 исключить;

- строку 811 исключить;

- строку 812 исключить;

- строку 813 исключить;

- строку 814 исключить.»

- Приложения № 1-2 к Программе изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к Муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»,

утвержденной постановлением администрации городского        поселения «Шерловогорское» от 24.06.2014 г. № 182

(в редакции постановления администрации городского поселения «Шерловогорское» от 19.11.2019 г. № 494)

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 2 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 3 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 4 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 5 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 6 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 7 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 8 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 9 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 10 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 11 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 12 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 13 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 14 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 15 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 16 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 17 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 18 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 19 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2029-2031 |
| 20 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 21 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 22 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 23 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт крыши | 2029-2031 |
| 24 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт фасада | 2026-2028 |
| 25 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 26 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 27 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 28 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 29 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2038-2040 |
| 30 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 31 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2023-2025 |
| 32 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 33 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт фасада | 2023-2025 |
| 34 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 35 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 36 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 37 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 38 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 39 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 40 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 41 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 42 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 43 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 44 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 45 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 46 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 47 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 48 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 49 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 50 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 51 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 52 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 53 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 54 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 3 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 55 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 56 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 57 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 58 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 59 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 60 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 61 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 62 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 63 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 64 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 65 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 66 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 67 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 68 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 69 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 70 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 71 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 72 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 73 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2023-2025 |
| 74 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 75 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 76 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 77 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 78 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 79 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 80 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 81 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 7 | Ремонт крыши | 2023-2025 |
| 82 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 83 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 84 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 85 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 86 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 87 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 88 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 89 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 90 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 91 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2026-2028 |
| 92 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2035-2037 |
| 93 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 94 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 95 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 96 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 97 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 98 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 99 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт крыши | 2026-2028 |
| 100 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 101 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 102 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 103 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 104 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 105 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 106 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 107 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 108 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Наука, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 109 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 110 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 111 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 112 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 113 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 114 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 115 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 116 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 117 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 118 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 119 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 120 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 121 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 122 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 123 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 124 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 125 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 126 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 127 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 128 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 129 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 130 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 131 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 132 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 133 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 134 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 135 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 136 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 137 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 138 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 139 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 140 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 141 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 142 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 143 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 144 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский Строитель, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 145 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 146 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 147 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 148 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 149 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 150 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 151 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 152 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 153 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 154 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 155 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 156 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 157 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 158 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 159 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 160 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 161 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 162 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 163 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 164 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 165 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 166 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 167 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 168 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 169 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 170 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 171 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 172 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 173 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 174 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 175 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 176 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 177 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 178 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 179 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 180 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 181 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 182 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 183 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 184 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 185 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 186 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 187 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 188 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 189 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 190 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 191 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 192 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 193 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 194 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 195 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 196 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 197 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 198 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
| 199 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 200 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 201 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 202 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 203 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 204 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 205 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 206 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 207 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 208 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 209 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 210 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 211 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 212 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 213 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 214 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 215 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 216 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 217 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 218 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2041-2043 |
| 219 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 220 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 221 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 222 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 223 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 224 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 225 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 226 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 227 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт крыши | 2035-2037 |
| 228 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 229 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 230 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 13 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 231 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 232 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 233 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 234 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 235 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 236 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 237 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 238 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 14 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 239 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 240 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 241 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 242 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 243 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 244 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 245 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 246 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 247 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт подвальных помещений | 2017-2019 |
| 248 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 249 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 250 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 251 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 252 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 253 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 254 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 255 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 256 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2041-2043 |
| 257 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 258 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2032-2034 |
| 259 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2026-2028 |
| 260 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2032-2034 |
| 261 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт крыши | 2041-2043 |
| 262 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 263 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 264 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 265 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 266 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 267 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 268 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 269 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 270 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 271 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 272 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 273 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 274 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 275 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 276 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 277 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 278 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 279 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 280 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 281 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 282 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 283 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 284 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 285 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 286 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 287 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 288 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 289 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 290 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 291 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 9 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 292 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 293 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 294 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 295 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 296 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 297 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 298 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 299 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 300 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 301 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 302 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 303 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 304 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 305 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 306 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 307 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 308 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 309 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 310 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 311 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 312 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 313 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 314 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 315 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 316 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 317 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 318 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 319 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 320 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 321 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 322 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 323 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 324 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 325 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 326 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 327 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 328 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 329 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 330 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 331 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 332 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 333 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 334 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 335 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 336 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 337 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 338 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 339 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 340 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 341 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 342 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 343 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 344 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 345 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 346 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 347 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 348 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 349 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 350 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 351 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 352 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 353 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 354 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 355 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 356 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 357 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 358 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 359 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 360 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 361 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 362 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 363 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 364 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 365 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 366 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 367 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 368 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 369 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 370 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 371 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 372 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 373 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 374 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 375 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 376 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 377 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 378 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 379 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 380 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 381 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 382 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 383 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 384 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 385 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 386 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 387 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 388 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 389 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 390 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 391 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 392 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 393 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 394 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 395 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 396 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 397 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 398 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 399 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 400 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 401 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 402 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 403 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 404 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 405 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 406 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 407 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 408 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 409 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 410 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 411 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 412 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 413 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 414 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 415 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 416 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 417 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 418 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 419 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 420 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 421 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 422 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 423 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 424 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 425 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 426 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 427 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 428 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 429 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 430 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 431 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 432 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 433 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 434 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 435 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 436 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 437 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 438 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 439 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 440 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 441 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 442 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 443 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 444 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 445 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 446 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 447 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 448 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 449 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 450 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 451 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 452 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 453 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 454 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 455 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 456 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 457 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 458 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 459 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 460 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 461 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 462 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 463 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 464 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 465 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 466 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 467 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 468 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 469 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 470 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 471 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 472 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 473 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 474 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 475 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 476 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 477 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 478 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 479 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 480 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 481 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 482 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 483 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 484 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 485 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 486 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 487 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 488 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт фундамента | 2035-2037 |
| 489 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт подвальных помещений | 2026-2028 |
| 490 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 491 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 492 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 493 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 494 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 495 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 496 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 497 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 498 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 499 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 500 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 501 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 502 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 503 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 504 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 505 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 506 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 507 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2041-2043 |
| 508 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 509 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 510 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2029-2031 |
| 511 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 512 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт фасада | 2035-2037 |
| 513 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 514 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2041-2043 |
| 515 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 516 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 517 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 518 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 519 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 520 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 521 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 522 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 523 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 524 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 525 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 526 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 527 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 528 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 529 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 530 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 531 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 532 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 533 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 534 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 535 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 536 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 537 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 538 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 539 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 540 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 541 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 542 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 543 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 544 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 545 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 546 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 547 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 548 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 549 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 550 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 551 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 552 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 553 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 554 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 555 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 556 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 557 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 558 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 559 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 560 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 561 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 562 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 563 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 564 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 565 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 566 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 567 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 568 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 569 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 570 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 571 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 572 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 573 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 574 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 575 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 576 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 577 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 578 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт крыши | 2014-2016 |
| 579 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 580 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 581 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 582 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 583 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 584 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 585 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 586 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 587 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 588 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 589 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 590 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 591 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 592 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 593 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 594 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 595 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 596 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 597 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 598 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 599 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 600 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 601 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 602 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 603 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 604 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 605 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 606 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 607 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 608 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 609 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 610 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 611 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 612 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 613 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 614 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 615 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 616 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 617 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 618 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 619 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт фасада | 2017-2019 |
| 620 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 621 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 622 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 623 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 624 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 625 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 626 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 627 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 628 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 629 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 630 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 631 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 632 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 633 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 634 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 635 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 636 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 637 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 638 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 639 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 640 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 641 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 642 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 643 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 644 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 645 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 646 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 647 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 648 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 649 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 650 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 651 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 652 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 653 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 654 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 655 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 656 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 657 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 658 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 659 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 660 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 661 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 662 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 663 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 664 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 665 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 666 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 667 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 668 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 669 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 670 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 671 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 672 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 673 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 674 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 675 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 676 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 677 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 678 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 679 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 680 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 681 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 682 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 683 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 684 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 685 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 686 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 687 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 688 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 689 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 690 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 691 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 692 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 693 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 694 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 695 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 696 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 697 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 698 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 699 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 700 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2038-2040 |
| 701 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 702 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2029-2031 |
| 703 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2023-2025 |
| 704 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 705 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт крыши | 2038-2040 |
| 706 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 707 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 708 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 709 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2026-2028 |
| 710 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 711 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 712 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 713 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 714 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 715 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 716 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 717 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2029-2031 |
| 718 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 719 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 720 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 721 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 722 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 723 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 724 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 725 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 726 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 727 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 728 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 729 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 730 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 731 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 732 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 733 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 734 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 735 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 736 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 737 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 738 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 739 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 740 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 741 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 742 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 743 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 744 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 745 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 746 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 747 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 748 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 749 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 750 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 751 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 752 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 753 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 754 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 755 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 756 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 757 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 758 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 759 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 760 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 761 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 762 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 763 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 764 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 765 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 766 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 767 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 768 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 769 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 770 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 771 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 772 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 773 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 774 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 775 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2017-2019 |
| 776 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 777 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 778 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2017-2019 |
| 779 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2017-2019 |
| 780 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 781 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 782 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 783 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 784 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2017-2019 |
| 785 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 786 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 787 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 788 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 789 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 790 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 791 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 792 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 793 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 794 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 795 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 796 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 797 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 798 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 799 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 800 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 801 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 802 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 803 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 804 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 805 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 806 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 807 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 808 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 809 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 810 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 811 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 812 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 813 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 814 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 815 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 816 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 817 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 818 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 819 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 820 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 821 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 822 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 823 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 824 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 825 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 826 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 827 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 828 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 829 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 830 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 831 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 832 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 833 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 834 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 835 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 836 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 837 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 838 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 839 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 840 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 841 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 842 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 843 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 844 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 845 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 846 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 847 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 848 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 849 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 850 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 851 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 852 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 853 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 854 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 855 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 856 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 857 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 858 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 859 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 860 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 861 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 862 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 863 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 864 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 865 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 866 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 867 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 868 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 869 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 870 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 871 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 872 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 873 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 874 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 875 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 876 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 877 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 878 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 879 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 880 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 881 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 882 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 883 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 884 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 885 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 886 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 887 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт фундамента | 2026-2028 |
| 888 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 889 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 890 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 891 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 892 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 893 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 894 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 895 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт фундамента | 2020-2022 |
| 896 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 897 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 898 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 899 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 900 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 901 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 902 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 903 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт фундамента | 2023-2025 |
| 904 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 905 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 906 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 907 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 908 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 909 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 910 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 911 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 912 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 913 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 914 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 915 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 916 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 917 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт крыши | 2017-2019 |
| 918 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 919 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2017-2019 |
| 920 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 921 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 922 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 923 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 924 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 925 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 926 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 927 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 928 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 929 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 930 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 931 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 932 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 933 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 934 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 935 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 936 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 937 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 938 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 939 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 940 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 941 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 942 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 943 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 944 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 945 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 946 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2032-2034 |
| 947 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 948 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 949 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 950 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 951 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 952 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 953 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 954 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 955 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 956 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 957 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 958 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 959 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 960 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 961 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 962 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 963 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 964 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 965 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 966 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 967 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 968 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 969 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 970 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 971 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 972 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 973 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 974 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 975 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 976 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 977 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 978 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 979 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 980 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 981 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 982 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 983 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 984 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 985 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 986 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 987 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 988 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 989 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 990 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 991 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 992 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 993 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 994 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2023-2025 |
| 995 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 996 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 997 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 998 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 999 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт фундамента | 2041-2043 |
| 1000 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1001 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт подвальных помещений | 2035-2037 |
| 1002 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1003 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1004 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1005 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1006 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1007 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1008 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1009 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 1010 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 1011 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1012 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2017-2019 |
| 1013 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1014 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1015 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1016 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1017 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1018 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт фундамента | 2038-2040 |
| 1019 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт подвальных помещений | 2029-2031 |
| 1020 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1021 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1022 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |
| 1023 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1024 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1025 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1026 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1027 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2032-2034 |
| 1028 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт подвальных помещений | 2023-2025 |
| 1029 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2020-2022 |
| 1030 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2020-2022 |
| 1031 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2020-2022 |
| 1032 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2020-2022 |
| 1033 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт крыши | 2020-2022 |
| 1034 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт фасада | 2020-2022 |
| 1035 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт фундамента | 2029-2031 |
| 1036 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт подвальных помещений | 2020-2022 |
| 1037 | р-н. Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 2020-2022 |

Приложение № 2

к Муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»,

утвержденной постановлением администрации городского        поселения «Шерловогорское» от 24.06.2014 г. № 182

(в редакции постановления администрации городского поселения «Шерловогорское» от 19.11.2019 г. № 494)

Муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, на период __________ годов в городском поселении «Шерловогорское»

Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское» Забайкальского края, в отношении которых на период ______ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества

| № п/п | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств бюджета Российской Федерации | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств иных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по МО: |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Планируемые показатели выполнения Муниципального краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское» Забайкальского края, на период _________ годов

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по МО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское» Забайкальского края, в отношении которых на период ________ годов планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | Виды, установленные нормативным правовым актом Забайкальского края |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения | ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фундамента многоквартирного дома | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги и (или) работы по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | услуги по осуществлению строительного контроля | услуги и (или) работы по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого по МО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |