**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **23 апреля 2015 г. №­­ 145 ­­**

**поселок городского типа Шерловая Гора**

**О выполнении графиков предзимних работ в осенне-зимний период по подготовке объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы городского поселения «Шерловогорское»**

 Во исполнение рекомендаций главного федерального инспектора по Забайкальскому краю Н.И. Гантимурова по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы, в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления», на основании ст. 38 п. 5 Устава городского поселения «Шерловогорское»**,** администрация городского поселения «Шерловогорское» **постановляет**:

 1. Утвердить мероприятия по подготовке и ремонту инженерных сетей, жилищного фонда городского поселения «Шерловогорское».

(Приложение № 1)

 2. Определить объемы финансирования мероприятий по подготовке городского поселения «Шерловогорское» к работе в зимних условиях. (Приложение № 1)

 3. Создать оперативный штаб (комиссию) по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону и организовать ее работу.

(Приложение № 2)

 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

 5. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

городского поселения «Шерловогорское» Ю.Г. Сайфулин

Исп.: Л.Б. Стрельцова

8 (30 233) 3-42-86

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 23 апреля 2015 года № 145

Мероприятия по подготовке и ремонту к осенне-зимнему периоду 2015- 2016 г.

 инженерных сетей, жилищного фонда городского поселения «Шерловогорское», объемы финансирования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Название объектов** | **Виды работ** | **Всего (сметная стои-мость) тыс. руб.** | **Сроки выполне-ния работ** | **Ответст-венный исполни-тель** | **Способ финансирования** |
| **Сред-ства собствен-ников****тыс. руб.** |  **Сред-ства****Местно-го бюдже-та**  **тыс. руб.** | **Средства краевого бюджета****тыс. руб.** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **I. Жилой фонд ООО «Эксплуатационник – ремонтник»** |
| **1.1 Ремонтно-строительные работы** |
| 1  | Большое садовое кольцо № 9 | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 2.
2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2.
3. Остекление окон подъездов № 1,

 № 2. | 16,73 | апрель | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 16,73 |  |  |  |
| 2 | Большое садовое кольцо № 13 | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 2.
2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2.
3. Остекление окон подъездов № 1,

 № 2. | 16,73 | апрель | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 16,73 |  |  |  |
| 3 | Большое садовое кольцо № 15 | 1. Остекление окон подъездов № 1, № 2, № 3.
2. Ремонт подъезда № 3.
3. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2, № 3.
 | 43,66 | апрель-май | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 43,66 |  |  |  |
| 4 | Дзержинского № 2 | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 2.
2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2, № 3
3. Остекление окон подъездов № 1,

 № 2. | 21,19 | апрель-май | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 21,19 |  |  |  |
| 5 | Дзержинского № 5А | 1. Установка входных дверей подъездов № 1, № 3.
2. Ремонт тамбурных дверей подъездов № 1, № 2, № 3.
3. Остекление окон подъездов № 1,

 № 2, № 3.4. Ремонт шиферного покрытия кровли | 65,11 | май | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 65,11 |  |  |  |
| 6 | 1 Мая № 18 | 1. Установка входных дверей.2. Восстановление слоя утеплителя над квартирой № 15. 3. Ремонт конька.4. Ремонт примыканий к вентиляционным шахтам и слуховым окнам.5. Устранение повреждения меж рядных швов в результате выветривания. | 32,50 | июль | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 32,50 |  |  |  |
| 7 | Юбилейная № 1 | 1. Ремонт подъезда № 1.
2. Ремонт шиферного покрытия кровли.
3. Ремонт тамбурных дверей подъезда № 1.
4. Остекление подъезда № 1
 | 57,26 | май-июнь | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 57,26 |  |  |  |
| 8 | Юбилейная № 3 | 1. Ремонт входных дверей.
2. Ремонт тамбурных дверей.
3. Остекление подъездов № 1, № 2.
 | 16,73 | июнь | ПрорабЗагрев-ский А.А. | 16,73 |  |  |  |
| **ИТОГО:** | **269,91** |  |  | **269,91** |  |  |  |
| **1.2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей ТВС, ГВС, ХВС.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | 1. Большое садовое кольцо № 15
2. Большое садовое кольцо № 18
3. Большое садовое кольцо № 22
4. Дзержинского № 10
5. Сельский строитель № 3
6. Сельский строитель № 4
7. Сельский строитель № 5
 | 1. Ремонт запорной арматуры со снятием с места
2. Замена запорной арматуры
 | 90,91 | май-июнь | Нач-ник уч-ка ТВС Эпов В .А. | 90,91 |  |  |  |
| 2 | Юбилейная № 1 | 1. Замена запорной арматуры.
2. Установка и замена приборов контроля температуры и давления.
3. Очистка грязесборников.
4. Смена труб системы отопления.
5. Смена труб систем водоснабжения.
 | 91,05 | июнь | Нач-ник уч-ка ТВС Эпов В.А. | 91,05 |  |  |  |
| 3 | Юбилейная № 3 | 1. Ревизия запорной арматуры со снятием с места.
2. Установка и замена приборов контроля температуры и давления.
3. Очистка грязесборников.
4. Смена труб системы отопления.
5. Смена труб систем водоснабжения.
 | 39,36 | июнь-июль | Нач-ник уч-ка ТВС Эпов В.А. | 39,36 |  |  |  |
| 4 | 1 Мая № 16 | 1. Ревизия запорной арматуры со снятием с места.
2. Очистка грязесборников.
3. Установка и замена приборов контроля температуры и давления
 | 17,20 | июль | Нач-ник уч-ка ТВС Эпов В.А. | 17,20 |  |  |  |
| 5 | 1 Мая № 18 | 1. Ревизия запорной арматуры со снятием с места.
2. Очистка грязесборников.
3. Установка и замена приборов контроля температуры и давления
 | 14,16 | июль | Нач-ник уч-ка ТВС Эпов В.А. | 14,16 |  |  |  |
| 6 | Дзержинского № 5А | 1. Устройство теплового узла.
2. Установка приборов контроля температуры и давления
 | 82,21 | август | Нач-ник уч-ка ТВС Эпов В.А. | 82,21 |  |  |  |
|  **ИТОГО:** | **334,89** |  |  | **334,89** |  |  |  |
| **II. Водоотведение** |
| **2.1 Наружные сети водоотведения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Школьная № 1 кв.1. | 1. Установка колодезного люка
 | 6,27 | май | Нач-ник уч-ка ВО Заруба М.Ф. | 6,27 |  |  |  |
| 2 | Матросова № 8 | 1. Ремонт и смена участка канализационного коллектора.
 | 64,80 | май-июнь | Нач-ник уч-ка ВО Заруба М.Ф. | 64,80 |  |  |  |
| 3 | Большое садовое кольцо № 18 | 1. Смена участка канализационного выпуска
 | 35,14 | июнь | Нач-ник уч-ка ВО Заруба М.Ф. | 35,14 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: | 106,21 |  |  | 106,21 |  |  |  |
|  |  | **И Т О Г О:** | **711,01** |  |  | **711,01** |  |  |  |
| **ООО «Харанорское ЖКХ»** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 50 лет Октября д.30 | ремонт системы отопления | 157, 655 | 20.09.15 | Мастер Шеломенцев Н.В. | 157, 655 | - |  | - |
| 2 | ул. Горького, д.13 | перенос чердачной разводки | 156, 932 | 20.09.15 | Мастер Шеломенцев Н.В. | 156,932 | - |  | - |
| 3 | Мик-он 2, д. 9  | ремонт наружных швов | 11, 804 | 20.09.15 | Мастер Козулина Т.А. | 11,804 |  |  |  |
| 4 | ул. Горького, д. 8 | ремонт системы отопления | 206, 337 | 20.09.15 | Мастер Шеломенцев Н.В. | 206,337 |  |  |  |
| 5 | ул. Учанина, д. 4а | частичный ремонт крыши | 4, 228 | 20.09.15 | Мастер Козулина Т.А. | 4,228 |  |  |  |
| 6 | ул. Шахтерская, д. 1а | частичный ремонт крыши | 5,922 | 20.09.15 | Мастер Козулина Т.А. | 5,922 |  |  |  |
| 7 | ул. Шахтерская, д. 3а | частичный ремонт крыши | 8, 328 | 20.09.15 | Мастер Козулина Т.А. | 8,328 |  |  |  |
| 8 | ул. Шахтерская, д. 5 | частичный ремонт крыши | 5, 067 | 20.09.15 | Мастер Козулина Т.А. | 5,067 |  |  |  |
| 9 | Ремонт подъездов | выборочный ремонт 50 подъездов  | 428, 187 | 20.09.15 | Мастер Козулина Т.А. | 428,187 |  |  |  |
| 10 | Жилищный фонд п. Шерловая гора-1 | Опрессовка системы отопления жилищного фонда с оформлением актов | - | 10.09.15 | Мастер Шеломенцев Н.В. | - | - |  | - |
| 11 | Наружные сети канализации | Промывка, прочистка канализационных сетей в поселке5мин\*505колод.÷60мин=42часа\*955маш/час | 40, 110 | 20.09.15 | Мастер Шеломенцев Н.В. | 40,110 | - |  | - |
| 12 | Наружные сети канализации | Прочистить канализационный коллектор О.С. | - | 20.09.15 | Начальник О.С. Засухин А.Н. | - | - |  | - |
| 13 | Организовать завоз песка | Песок для производства работ в зимнее время 100м3100м3÷5м3=20маш=4дн.=32часа\*657маш/час | 21, 024 | 20.09.15 | Начальник транспортного цеха Карлов О.М | 21, 024 | - |  | - |
| **Итого ООО «ХЖКХ»: 1 045,594 1 045,594** |
| **Администрация городского поселения «Шерловогорское»** |
|  |
| 1 | МКД по ул. Спортивная,15 | Ремонт системы отопления | 70,00 | 3 квартал | Нач. ОЖКХ Л.И.Филиппова | - | 70,00 |  |  |
| 2 | МКД микрорайон-2, дом 8 | Устройство организованного водостока | 390,00 | 2 квартал | Нач. ОЖКХ Л.И.Филиппова | - | 390,00 |  |  |
| **По Программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения «Шерловогорское» на 2013-2015 годы»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения №1 | Замена центробежных насосов (2шт) | 205,650 | 3 квартал | Зам. руко-водителя администрации И.Ф. Белокопы-тов | - | 15,814 | 189,836 |  |
| 2 | Наружные сети канализации | Ремонт наружных сетей канализации по ул. Торговая (182м.п.) | 1331,996 | 3 квартал | Зам.руко-водителя администрации И.Ф. Белокопы-тов | - | 102,491 | 1229,505 |  |
| 3 | Наружные сети канализации | Ремонт наружных сетей канализации по ул. Горняк – Советская (213м.п.) | 1062,354 | 3 квартал | Зам. руководи-теля администрации И.Ф. Белокопы-тов | - | 81,695 | 980,659 |  |
|  | **Итого:** |  | **2600,0**  |  |  |  | **200,0** | **2400, 0** |  |
|  | **Всего по городскому поселению «Шерловогорское»** |  | **4816,604** |  |  | **1756,604** | **660,0** | **2400,0** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского поселения «Шерловогорское»

от 23 апреля 2015 года №145

СОСТАВ

оперативного штаба (комиссии) по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону

**Начальник штаба:** И.Ф.Белокопытов – заместитель руководителя по муниципальному хозяйству и вопросам жизнеобеспечения;

**Заместитель начальника штаба:** Л.И. Филиппова – начальник отдела ЖКХ;

**Секретарь штаба:** В.В. Мочалов – ведущий специалист отдела ЖКХ;

 **Члены штаба:**

С.В. Митрофанов – начальник «Шерловогорской ТЭЦ»;

В.С. Семенов – директор ООО «Харанорское ЖКХ»;

Р.В. Милюшкин – директор ООО «Эксплуатационник-ремонтник».