**Администрация городского поселения «Шерловогорское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**24 июня 2014 г. № 182**

**п.г.т. Шерловая Гора**

**Об утверждении муниципальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»**

В соответствии с частями 3,5 статьи 13 Закона Забайкальского края от 29 октября 2013 года № 875-ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края», п. 5 статьи 33 Устава городского поселения «Шерловогорское», в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское», планирования предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета Забайкальского края, местного бюджета городского поселения «Шерловогорское» администрация городского поселения «Шерловогорское**» постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения «Шерловогорское»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования),

3. Настоящее постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации городского поселения «Шерловогорское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации

городского поселения «Шерловогорское» Ю.Г. Сайфулин

Приложение № 1

к Муниципальной программе капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории городского поселения "Шерловогорское",

утвержденной постановлением администрации городского поселения "Шерловогорское"

от 24.06.2014 года №182

(в редакции постановления администрации городского поселения "Шерловогорское"

от 24.06. 2014 года № 182)

**Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения "Шерловогорское" в отношении которых, на период реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края, планируется проведение капитального ремонта общего имущества**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Муниципальное образование | Адрес многоквартирного дома | Вид работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Плановый период проведения капитального ремонта общего имущества |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 2  | Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 2 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024-2029 |
| 3 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2036-2043 |
| 4 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д.1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024-2029 |
| 5 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 1  | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2024-2029 |
| 6 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 1  | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 7 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 1  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 8 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 3  | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2024-2029 |
| 9 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 3  | Утепление и ремонт фасада | 2030-2035 |
| 10 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 3  | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 11 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 12 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 13 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 14 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 6 |  Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 15 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 16 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024-2029 |
| 17 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2024-2029 |
| 18 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 19 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 20 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 21 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 8 | Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 22 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. 2, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2036-2043 |
| 23 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 24 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Утепление и ремонт фасада | 2030-2035 |
| 25 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2036-2043 |
| 26 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 27 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2030-2035 |
| 28 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2036-2043 |
| 29 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2030-2035 |
| 30 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Утепление и ремонт фасада | 2036-2043 |
| 31 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 32 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Утепление и ремонт фасада | 2030-2035 |
| 33 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2036-2043 |
| 34 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. 2, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2036-2043 |
| 35 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 36 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 37 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 2 | Ремонт фундамента, ремонт крыши | 2030-2035 |
| 38 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 39 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 40 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 41 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 42 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 43 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 44 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 45 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 46 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 47 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 48 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 49 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 16 | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 50 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 51 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 52 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. 1 Мая, д. 18 | Ремонт фундамента | 2030-2035 |
| 53 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое кольцо, д. 13 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 54 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019-2023 |
| 55 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое кольцо, д. 13 | Ремонт фундамента, ремонт крыши | 2024-2029 |
| 56 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое кольцо, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  | 2036-2043 |
| 57 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 58 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 59 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 60 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  | 2036-2043 |
| 61 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 62 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 63 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 64 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  | 2036-2043 |
| 65 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 11 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 66 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 67 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 |  Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 68 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 69 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 12 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт фундамента  | 2036-2043 |
| 70 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 71 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 72 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  | 2036-2043 |
| 73 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 74 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 75 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 76 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  | 2036-2043 |
| 77 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 16 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 78 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт фундамента, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2036-2043 |
| 79 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2018 |
| 80 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 81 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 82 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Большое Садовое Кольцо, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 83 | р-н Борзинский | ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2018 |
| 84 | р-н Борзинский | ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 85 | р-н Борзинский | ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 86 | р-н Борзинский | ул. Большое Садовое Кольцо, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 87 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 88 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 89 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт фундамента | 2030-2035 |
| 90 | р-н Борзинский |  пгт. Шерловая Гора, ул. Горняк, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения  | 2036-2043 |
| 91 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 92 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 93 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 94 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 95 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 96 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 97 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 98 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 10 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 99 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 100 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 101 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 102 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 103 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 104 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 105 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 106 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 13 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 107 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 108 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 109 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 110 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 111 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 112 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 113 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 15 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 114 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 115 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 116 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 117 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 16 |  Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 118 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 119 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 |  Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 120 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 17 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 121 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 122 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 123 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 124 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 18 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 125 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2018 |
| 126 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 127 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 128 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 129 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2018 |
| 130 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 131 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 132 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 23 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 133 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2014-2018 |
| 134 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 135 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 136 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 25 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 137 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 138 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 139 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 27 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 140 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 141 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 142 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 29 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 143 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 144 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а |  Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 145 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а |  Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 146 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 11а | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 147 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2014-2018 |
| 148 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 149 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 150 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Горького, д. 5а | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 151 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 152 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 153 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 154 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 155 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 1 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 156 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 157 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 158 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 159 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 160 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 161 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 162 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 163 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 164 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 165 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 166 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 167 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 168 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 169 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 170 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 171 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 172 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 173 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 174 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 175 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 5а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 176 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 177 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 178 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 179 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 180 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 181 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 182 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 183 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 184 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 185 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения  | 2019-2023 |
| 186 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 187 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Дзержинского, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 188 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 189 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 190 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 191 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 192 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 193 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 194 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 195 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Калинина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 196 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 197 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 198 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт фундамента | 2030-2035 |
| 199 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 21 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 200 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 201 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 202 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 203 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 204 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 205 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 206 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 207 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 208 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 209 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 210 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 211 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 212 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 213 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 214 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 215 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 216 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 217 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 218 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 219 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 220 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 221 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 222 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 223 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Ленина, д. 19 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 224 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 225 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 226 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 227 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 228 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 229 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 230 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 231 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024-2029 |
| 232 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д.2 |  Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 233 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 234 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д.2 | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 235 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д.2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 236 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 237 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 238 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 239 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Малое Садовое Кольцо, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024-2029 |
| 240 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 241 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 242 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 243 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 244 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 245 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 246 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 247 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 248 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 249 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 250 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 251 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Матросова, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 252 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 253 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 254 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. Наука, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 255 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Мкр. Наука, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 256 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 257 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 |  Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 258 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт фундамента | 2014-2018 |
| 259 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 260 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 261 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 262 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 263 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 264 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 265 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 266 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 267 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 268 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 269 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 270 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019-2023 |
| 271 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 272 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 273 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 274 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 |  Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 275 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Октябрьская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 276 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2024-2029 |
| 277 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2019-2023 |
| 278 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2019-2023 |
| 279 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 280 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 281 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 282 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 283 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Оловянная, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2024-2029 |
| 284 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 285 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 |  Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 286 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт фундамента | 2030-2035 |
| 287 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 288 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 289 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 290 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт фундамента | 2030-2035 |
| 291 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Полевая, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2036-2043 |
| 292 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 293 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 294 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 295 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 296 |   | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 297 |   | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 298 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 299 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 4 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2024-2029 |
| 300 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 4 |  Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 301 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 302 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 5 | Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2024-2029 |
| 303 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, мкр. Сельский строитель, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2030-2035 |
| 304 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 305 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 306 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Спортивная, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 307 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 308 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 309 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 310 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Строительная, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада  | 2024-2029 |
| 311 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 312 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 313 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 314 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 14 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 315 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 316 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 |  Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 317 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 15 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 318 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 319 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 320 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 17 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 321 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 322 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 323 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 324 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 325 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 326 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 327 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 20 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 328 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 329 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 |  Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 330 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 22 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 331 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 332 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Торговая, д. 24 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 333 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, Торговая, д. 24 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 334 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 335 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 336 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 26 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 337 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 338 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 339 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 28 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 340 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 341 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 342 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 30 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 343 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 344 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 345 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 36 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 346 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 347 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 348 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11а | *Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши* | *2024-2029* |
| 349 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 350 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 351 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 11б | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 352 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 353 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 354 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 13а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 355 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 356 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 357 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Торговая, д. 18а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 358 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 359 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 360 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 361 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 362 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 363 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 364 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 365 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 366 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 367 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 368 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 369 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4 |  Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 370 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 371 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 372 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 |  Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 373 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 6 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 374 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 375 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 376 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 377 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 8 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 378 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 379 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 380 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 10 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 381 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 382 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 383 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Учанина, д. 4а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 384 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 385 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 386 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 387 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 388 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 389 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 2014-2018 |
| 390 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт крыши | 2014-2018 |
| 391 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Центральная, д. 7 | Ремонт фундамента | 2036-2043 |
| 392 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2019-2023 |
| 393 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 394 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 395 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 396 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 397 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 398 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2025 |
| 399 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 400 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 401 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2025 |
| 402 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 403 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 404 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 405 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 406 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 |  Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 407 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 408 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 409 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 410 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 411 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 412 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 413 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 415 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 416 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Утепление и ремонт фасада | 2019-2023 |
| 417 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 1а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 418 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 419 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Утепление и ремонт фасада  | 2019-2023 |
| 420 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Шахтерская, д. 3а | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 421 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 422 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 423 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 1 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 424 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 425 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Утепление и ремонт фасада | 2024-2029 |
| 426 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 2 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2024-2029 |
| 427 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Утепление и ремонт фасада, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2019-2023 |
| 428 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |
| 429 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 3 | Ремонт фундамента | 2024-2029 |
| 430 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения, Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 2014-2018 |
| 431 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Утепление и ремонт фасада | 2014-2018 |
| 432 | р-н Борзинский | пгт. Шерловая Гора, ул. Юбилейная, д. 4 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения, Ремонт крыши | 2019-2023 |